|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СОГЛАСОВАНО:**  **И.о. министра культуры Новосибирской области**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Зимняков**  **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.** | **УТВЕРЖДАЮ:**  **Директор ГБУК НОСБ**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Ю.Лесневский**  **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.** | **СОГЛАСОВАНО:**  **Председатель**  **НРОООООИ «ВОС»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Я.В. Логвиненко**  **«\_\_\_» января 2021 г.**  **Председатель Совета Новосибирской региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни «Финист»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Л. Семенко**  **«\_\_\_» января 2021 г.** | |  |  | |  |

**ПЛАН адаптации**

по поэтапному повышению показателей доступности для инвалидов объектов

государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» (ГБУК НОСБ), по адресам: г. Новосибирск ул. Крылова, 15; ул. Вертковская, 23, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями на период с 2021 по 2025 г.г. (с учетом сроков, объема и стоимости работ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ожидаемый результат** | **Стоимость (руб.)** | **Ответственный** |
|  | **Помещение библиотеки по адресу: г. Новосибирск ул. Крылова, 15** | | | | |  |
| 1 | Проведение паспортизации (анкетирования, обследования) объектов учреждения в целях определения их доступности для инвалидов;  Составление (корректировка) плана мероприятий, актуализация паспорта | Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800  "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2015 N 40074) | 2021-2030, по мере необходимости | Наличие акта обследования объекта, паспорта доступности, плана мероприятий «дорожная карта» | - | Львутина Ю.Э. |
| 2 | Обучение/инструктирование работников учреждения приемам оказания помощи инвалидам на объекте | Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800  "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2015 N 40074) | 2021-2025, по мере необходимости | Наличие у персонала навыков и компетенций по оказанию помощи инвалидам и сопровождению на объекте и при предоставлении им услуг | 100000 | Львутина Ю.Э.,  Полина Ю.Ю. |
| 3 | Включение обязанностей по сопровождению инвалидов в должностные инструкции ответственных сотрудников |  | 2021-2025 по мере необходимости | Обеспечение высокого качества и доступности предоставляемых услуг инвалидам | - | Львутина Ю.Э. |
| 5 | **Ремонтные работы** |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ***На прилегающей территории*** |  |  | Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении | - |  |
|  | *Не требуется* |  |  |  |  |  |
| 5.2. | ***На входе в здание*** |  |  | Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении |  |  |
|  | Ремонт ступеней крыльца с восстановлением противоскользящего покрытия | СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ№798-пр) | 2021-2023 |  | 150000 | Львутина Ю.Э. |
| 5.3. | ***По путям движения в здании (пути эвакуации)*** |  |  | Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении |  |  |
| 5.3.1. | Приведение в соответствие с требованиями нормативов путей эвакуации (замена дверей, понижение порогов, расширение дверных проемов, установка световых указателей) | 6.2.23 СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ№798-пр) |  |  | 80000 | Львутина Ю.Э. |
| 5.4. | ***По зоне оказания услуг*** |  |  | Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении |  |  |
|  | *Не требуется* |  |  |  |  |  |
| 5.5. | ***По санитарно–гигиеническим помещениям*** |  |  | Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении |  |  |
| 5.4.1. | Дооснащение доступных санузлов для инвалидов в зоне первого и цокольного этажей (замена смесителей на рычажные, установка световых оповещателей для посетителей с нарушениями слуха, установка опорного поручня в санузле цокольного этажа) | 6.3.1., 6.3., 8.5.13, СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ№798-пр) | 2021-2025 |  | 150000 | Львутина Ю.Э. |
| 5.5. | ***По системе информации*** |  |  | Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении |  |  |
|  | Дооснащение табличками зон оказания услуг, путей движения | СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ№798-пр) | 2021-2022 |  | 20000 | Львутина Ю.Э. |
| 5.6. | ***Приобретение оборудования*** |  |  | Повышение качества оказываемых услуг |  |  |
| 5.6.1 | Световые оповещатели в санузлах | 6.5.8. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ№798-пр) | 2021-2022 |  | 20 000 | Львутина Ю.Э. |
| **5.7.** | **Приобретение оборудования и программного обеспечения для повышения качества оказываемых услуг** |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Оборудование для просмотра фильмов, зрелищных мероприятий с тифлокомментированием и субтитрированием | Приказ Минкультуры России от 09.09.2015 N 2400  "Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения"  (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2015 N 40091) | 2021-2025 |  | 800 000 | Львутина Ю.Э.,  Копысова М.И. |
| 5.7.2. | Замена серверного оборудования и сетевых хранилищ. Приобретение специального программного обеспечения | Приказ Минкультуры России от 10.11.2015 N 2761  "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов" | 2021-2025 |  | 4 500 000 | Львутина Ю.Э.,  Копысова М.И. |
| 5.7.3. | Приобретение (обновление) специального оборудования для слепых, используемого для оказания услуг | Приказ Минкультуры России от 10.11.2015 N 2761  "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов" | 2021-2025 |  | 2 500 000 | Львутина Ю.Э.,  Копысова М.И. |
|  | **Помещение библиотеки по адресу: г. Новосибирск ул. Вертковская, 23 (аренда)** |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение паспортизации (анкетирования, обследования) объектов учреждения в целях определения их доступности для инвалидов;  Составление (корректировка) плана мероприятий, актуализация паспорта | Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800  "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2015 N 40074) | 2021-2030, по мере необходимости | Наличие акта обследования объекта, паспорта доступности, плана мероприятий «дорожная карта» | - | Львутина Ю.Э. |
| 2 | Обучение/инструктирование работников учреждения приемам оказания помощи инвалидам на объекте | Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800  "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2015 N 40074) | 2021-2025, по мере необходимости | Наличие у персонала навыков и компетенций по оказанию помощи инвалидам и сопровождению на объекте и при предоставлении им услуг | 20000 | Львутина Ю.Э.,  Полина Ю.Ю. |
| 3 | Включение обязанностей по сопровождению инвалидов в должностные инструкции ответственных сотрудников |  | 2021-2025 по мере необходимости | Обеспечение высокого качества и доступности предоставляемых услуг инвалидам | - | Львутина Ю.Э. |
| 5 | **Ремонтные работы** |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ***На прилегающей территории*** |  |  | Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении |  |  |
| 5.2. | ***На входе в здание*** |  |  |  |  |  |
| 5.3. | ***По путям движения в здании (пути эвакуации)*** |  |  |  |  |  |
| 5.4. | ***По зоне оказания услуг*** |  |  |  |  |  |
| 5.5. | ***По санитарно–гигиеническим помещениям*** |  |  |  |  |  |
| 5.5. | ***По системе информации*** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности для объекта для МГН** | **К** | **О** | **С** | **Г** | **У** |
| **- на начало планового периода** | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| **По завершении 1-го этапа плана адаптации** | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| **По завершении 2-го этапа плана адаптации** | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |
| **По завершении 3-го этапа плана адаптации** | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП |